Guía de Trabajo y Hoja de Ruta (Roadmap)

Plan de implementación paso a paso para completar el stack tecnológico empresarial

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1. Introducción al Plan de Trabajo

Habiendo completado con éxito la primera gran etapa (modularización del Frontend Angular en un Monorepo Nx con Tailwind CSS, SignalStore y Zod), este documento define el plan estratégico, ordenado y reproducible para implementar los componentes restantes del stack tecnológico especificado.

2. Estado Actual del Stack y Próximos Hitos

| Componente | Estado | Fase Asignada | Acción Inmediata |
| --- | --- | --- | --- |
| Nx Monorepo Base | Completado | Fase 1 | Estructura configurada con apps/ y libs/. |
| Frontend Angular + Signals | Completado | Fase 1 | Modularizado en componentes limpios y store reactivo. |
| Tailwind CSS Híbrido | Completado | Fase 1 | CSS modular con reglas @apply y tema oscuro. |
| Validación Zod (Shared) | Completado | Fase 1 | Esquemas y tipos listos en libs/shared/. |
| Backend NestJS (API) | Pendiente | Fase 2 | Inicializar proyecto 'api' en apps/api. |
| Supabase + Prisma ORM | Pendiente | Fase 2 | Configurar schema.prisma y conexión PostgreSQL. |
| Supabase Auth JWT | Pendiente | Fase 2 | Implementar Auth Guards en NestJS y cliente Angular. |
| Swagger / OpenAPI | Pendiente | Fase 2 | Anotar DTOs y controladores en NestJS. |
| Testing E2E Playwright | Pendiente | Fase 3 | Crear apps/client-e2e y suites de pruebas de flujo. |
| Docker & Compose | Pendiente | Fase 3 | Crear Dockerfiles multi-stage y docker-compose.yml. |

3. Fases Detalladas de Implementación

FASE 2: Construcción del Backend NestJS, Prisma y Supabase

Esta fase reemplazará json-server por una API empresarial real con base de datos en la nube:

Paso 2.1 - Creación del Proyecto NestJS: Ejecutar comando Nx para generar 'apps/api' con NestJS: 'npx nx g @nx/nest:application api'. Configurar CORS para permitir peticiones desde localhost:4200.

Paso 2.2 - Aprovisionamiento en Supabase: Crear cuenta y proyecto en Supabase. Obtener la cadena de conexión de PostgreSQL (DATABASE_URL y DIRECT_URL) y las credenciales del API Key.

Paso 2.3 - Configuración de Prisma ORM: Inicializar Prisma en el backend ('npx prisma init'). Modelar las entidades Producto y Movimiento en schema.prisma. Ejecutar 'npx prisma migrate dev' para crear las tablas en Supabase.

Paso 2.4 - Integración de Zod en NestJS: Implementar ProductosModule y MovimientosModule en NestJS. Crear un ZodValidationPipe global que valide los requests entrantes usando los esquemas de 'libs/shared/contracts'.

Paso 2.5 - Documentación con Swagger: Configurar DocumentBuilder en main.ts de NestJS. Anotar los controladores con @ApiTags(), @ApiOperation() y @ApiResponse() para generar la interfaz Swagger en http://localhost:3000/api.

Paso 2.6 - Autenticación Supabase JWT: Crear estrategia Passport JWT en NestJS que valide el token emitido por Supabase Auth. En Angular, crear 'auth.guard.ts' y un interceptor HTTP que adjunte el Bearer Token en cada solicitud.

FASE 3: Pruebas End-to-End con Playwright

Garantizar la estabilidad y evitar regresiones en los flujos principales del sistema:

Paso 3.1 - Configuración de Playwright: Generar el proyecto de testing con Nx: 'npx nx g @nx/playwright:configuration --project=client'.

Paso 3.2 - Suite de Pruebas de Productos: Escribir pruebas automatizadas que simulen el registro de un producto nuevo, verifiquen su aparición en la tabla y comprueben que la valorización monetaria se actualice en el Dashboard.

Paso 3.3 - Suite de Pruebas de Movimientos: Automatizar el registro de una salida de stock y verificar que el stock restante cambie a color ámbar cuando queden menos de 5 unidades.

FASE 4: Despliegue y Contenedorización con Docker Compose

Empaquetar todo el ecosistema en contenedores listos para producción:

Paso 4.1 - Dockerfile del Frontend: Crear build multi-stage que compile Angular y lo sirva a través de un servidor ligero Nginx en el puerto 80.

Paso 4.2 - Dockerfile del Backend: Crear contenedor con Node.js Alpine que compile TypeScript, ejecute las migraciones de Prisma y arranque la API de NestJS en el puerto 3000.

Paso 4.3 - Docker Compose Orquestador: Crear 'docker/docker-compose.yml' que orqueste client, api y las variables de entorno de conexión hacia Supabase con un solo comando: 'docker compose up --build'.

4. Comandos Clave de Referencia para el Equipo

Comandos que se utilizarán a lo largo del desarrollo:

Levantar Frontend Angular: cd apps/client && npm start

Levantar Mock DB (Fase 1 actual): npx json-server --watch apps/client/db.json --port 3000

Levantar Backend NestJS (Fase 2): npx nx serve api

Abrir panel gráfico de base de datos Prisma: npx prisma studio

Ejecutar pruebas E2E con Playwright: npx nx test client-e2e

Levantar todo con Docker: docker compose -f docker/docker-compose.yml up